## Slide 1
INTERNAL TRAINING · 6 个大概念 · 60 分钟
用 AI 写代码，
缺的不是能力
缺的是能验收的工序
Apex 工作流 · Vibe Coding 3.0
不讲 16 篇 SOP，只讲 6 个能记住的概念，和每个概念下最该知道的那几件事。
面向 开发 / 测试 / 产品 · 2026.10
01
工序
02
验收
03
契约
04
状态
05
成本
06
包工头
Apex 工作流 · 内部培训
01 / 25
Notes: 开场 1 分钟。先给结构：6 个概念，每个概念后面跟 2~3 张小页，每页只讲一件事。
不要求记住指令编号，只要记住「为什么会这么做」。

## Slide 2
02
开场 · 先对齐一下体感
这四句话，你一定听过其中三句
用人话说
这四件事，没有一件是「模型不够聪明」造成的 —— 都是没有工序。
Apex 工作流 · 内部培训
02 / 25
01
「AI 说做完了」
一跑就崩。它只验证了自己想象的那条路径。
02
「先跑起来再说」
页面里是写死的假数据，联调那天集体爆炸。
03
「顺手帮我优化下」
改了 9 个文件，review 时没人看得下去。
04
「聊到第二十五轮」
它开始忘掉前面定的规则，越改越歪。
四个坑，一个共同点：中间没有任何一步「被检查过」。
Notes: 4 分钟。逐条念，看有没有人点头，现场收集一个真实案例替换掉第 2 或第 3 条。
这一页的目的不是讲流程，是先让大家承认：我们都踩过。

## Slide 3
大概念 01 / 06
· 工序
01
把「写个功能」，
拆成七道能检查的工序
你不缺更聪明的模型，缺的是一条不会跳步的流水线。 每一步都留下可以被别人检查的东西，坏消息就会在便宜的时候被发现。
Apex 工作流 · 内部培训
03 / 25
Notes: 3 分钟。这是全场第一个概念，要慢。
类比：装修不会「直接开始刷墙」—— 量房、出图、水电、瓦工、验收，每一步做完都能被看见。
停下来问一句：你们现在让 AI 写功能，中间有几道检查？

## Slide 4
04
详情 · 工序 01/03
七道工序，各有各的产物
用人话说
就像装修：量房 → 出图 → 水电 → 瓦工 → 验收，没人会「直接开始刷墙」。
Apex 工作流 · 内部培训
04 / 25
1
规划
PRD / 原型 / 任务
2
方案
接口 / 表结构
3
编码
源码 + 单测
4
门禁
LGTM
5
评审
评审意见
6
集成
用例矩阵
7
验收
标绿归档
每一道工序结束时，都会在硬盘上留下一个文件或一份输出 —— 而不是「AI 说它做完了」。
数字 1~7：会推进任务状态
对应的 SOP 会自动加载，你看编号就知道自己走到哪了。
5 评审不改状态
机器判不了的（分层、命名、可读性）才交给人 —— 人只做判断，不做打卡。
Notes: 6 分钟。这是全场的地图，必须讲透。
手势：从左往右划 1~7，再指下面两行说明「产物」和「谁签字」。
别在这里展开每一步怎么做 —— 后面每个概念会拆。

## Slide 5
05
详情 · 工序 02/03
最常用的一条路：你只需要发五次
用人话说
像点菜：你只说想吃什么、忌口什么，厨师不会让你先教他热锅。
Apex 工作流 · 内部培训
05 / 25
你
1 想让运维在页面上看到每台交换机的在线状态，掉线 1 分钟变红。
AI
三个白话问题：要发通知吗？最多多少台？掉线怎么算？
你
你推荐默认值，标暂定。
AI
PRD、原型、用例矩阵已生成，任务已进看板。
之后照抄：2 → 3 → 4 → 7
每一轮，你只做一件事
1
扫一眼 PRD 的业务规则
写错现在改最便宜
2
看它改了哪些文件
别让它顺手重构
3
亲眼看到 [LGTM]
AI 转述的不算
4
verify 之后点头放行
唯一你拍板的时刻
Notes: 6 分钟。可以现场演示这一段，比讲十遍有用。
重点演示「你推荐默认值」—— 让新人看到：不会答也能往下走，不会卡住。

## Slide 6
06
详情 · 工序 03/03
不一定要走全程：五条旁路随时插
用人话说
像看病：小感冒去社区门诊（B2/B3），要做大手术才进三甲（全流程）。
Apex 工作流 · 内部培训
06 / 25
B1
老项目
先建地图，再动刀
B2
快修
≤ 20 行，直接改
B3
报错
贴日志，找根因
B5
收工
压缩上下文落盘
B6
复活
读名片回现场
日常八成
就是 B2 小改 + B3 排错。全流程是给「会影响别人」的改动准备的 —— 接口、表结构、跨服务。
Notes: 4 分钟。这页决定新人愿不愿意用：先告诉他「有轻量通道」。
明确规则：B 开头不推进任务状态，所以不会打乱看板。

## Slide 7
大概念 02 / 06
· 验收
02
「做完了」这三个字，
不是证据
证据是能被别人复核的东西：一个能打开的文件、一段能重跑的日志、一个退出码。 你不能复核的东西，只能叫「它说」。
Apex 工作流 · 内部培训
07 / 25
Notes: 3 分钟。这是第二个概念，也是最反直觉的一个。
问一句：上周 AI 跟你说过几次「已完成」，你验证过几次？

## Slide 8
08
详情 · 验收 01/02
三道闸，各查一件事
用人话说
像寄快递：打包要过机检（机器）、面单要你签字（人）、物流要有记录（机器）。
Apex 工作流 · 内部培训
08 / 25
闸一
机器查代码
gate.py
–
有没有私装依赖
–
有没有写死假数据
–
有没有引公网资源
–
改了表有没有回滚
闸二
人查交付
4 维清单
–
业务目标对不对
–
文档同步了没有
–
SQL 能不能回滚
–
构建是不是绿的
闸三
机器查证据
board.py verify
–
任务真的在 ACTIVE
–
声明的文件真的在
–
测试真的跑过
Notes: 5 分钟。三种视角正好对上开发 / 评审人 / 管理者。
强调：三道闸查的东西不重复 —— 机器查规则，人查意图，机器再查证据。

## Slide 9
09
详情 · 验收 02/02
只有一种输出算通过：LGTM
用人话说
像体检报告：「基本正常」不是结论，只有「合格」两个字才算。
Apex 工作流 · 内部培训
09 / 25
[LGTM] 全部门禁通过
全部检查项通过，准予合入
通过
[BLOCKING] 疑似保底 Mock / 假数据
代码里写死了假数据，直接拦下
不通过
exit 2 未收到任何待检文件
没 git add，门禁根本没跑
不通过
exit 2 是最常见的自欺：门禁没跑，不是门禁通过。
Notes: 4 分钟。这页最好现场演：故意写个 mock 字符串，跑一次门禁，让大家看红字长什么样。
重点纠正「没报错 = 通过」这个直觉。

## Slide 10
大概念 03 / 06
· 契约
03
先定契约，
再写代码
接口、字段、表结构不是「代码细节」，是别人也在用的承诺。 契约一冻结，改它就要先改文档 —— 这不是形式，是让 AI 和你看到同一份事实。
Apex 工作流 · 内部培训
10 / 25
Notes: 3 分钟。契约这个词对产品同事也友好：就是「说好的东西」。
举反例：字段名从 userName 改成 user_name，前端还在用旧的 —— 这就是契约被单方面改了。

## Slide 11
11
详情 · 契约 01/02
只有三类东西，值得停下来先定
用人话说
像签合同：签之前怎么改都行，签之后再改，就得两边一起改。
Apex 工作流 · 内部培训
11 / 25
接口字段
路径、参数名、字段拼写
前端照文档写、后端照代码改 = 联调才发现
返回值结构
层级、类型、错误码
少一个 null 判断，线上就是白屏
数据库字段
列名、类型、索引、DDL
没有回滚脚本，出事只能手工修数据
顺序不能反
改文档
→
门禁
→
改代码
→
回归
Notes: 4 分钟。三类契约要念清楚，这是「什么时候必须停下来」的唯一判据。
可以问 QA 同事：你们最怕哪种？多半是返回值结构。

## Slide 12
12
详情 · 契约 02/02
文档和代码一旦不同步，就会打架
用人话说
像两本地图：一本改了路、一本没改，司机按旧地图开，早晚撞墙。
Apex 工作流 · 内部培训
12 / 25
设计文档里写的
user_name string
GET /api/v1/topology
返回 { code, data }
≠
代码里实际的
username varchar
GET /api/topology
返回 { status, result }
后果不是「现在报错」，是「下次 AI 照旧文档重新写一遍」，你修一次它拆一次。
修法只有一条：先改文档 → 再改代码 → 再回归。
Notes: 4 分钟。左右对照很直观，讲完停两秒让大家看差异。
强调时间差：不同步的代价不是立刻爆，是下次开工时爆。

## Slide 13
大概念 04 / 06
· 状态
04
记忆在硬盘上，
不在聊天窗口里
所以关掉窗口、换台电脑、第二天再来，甚至换个人接手，都能原地复活。 上下文会衰减，硬盘不会。
Apex 工作流 · 内部培训
13 / 25
Notes: 3 分钟。这是所有长期用 AI 的人最痛的点：聊到后面它变傻。
一句话点透：不是模型记性差，是你把记忆放在了最不可靠的地方 —— 对话流。

## Slide 14
14
详情 · 状态 01/02
三层记忆，AI 每轮只读最上面那层
用人话说
像工位：桌上便签（名片）、部门组织图（地图）、项目看板（状态）—— 找东西不用翻整个档案室。
Apex 工作流 · 内部培训
14 / 25
第一层
名片
27 行：我是谁、干到哪、下一步
每轮开工都读
第二层
模块地图
哪个模块、哪个路由、哪张表
问到具体模块才读
第三层
看板与黑匣子
任务状态 + 踩坑记录
改状态时才读
这就是为什么它不用「把整个仓库读一遍」—— 那是 7 倍的开销，也是它变傻的原因。
Notes: 4 分钟。用「便签 / 组织图 / 看板」的类比讲，产品同事也能秒懂。
重点：分层加载不是为了省钱，是为了让它在每一轮只被最相关的信息占据注意力。

## Slide 15
15
详情 · 状态 02/02
你只需要两个动作：B5 和 B6
用人话说
像交接班：交班本写清楚，下一班不用把你从家里叫回来。
Apex 工作流 · 内部培训
15 / 25
B5
收工：压缩成一张交接卡
· 今天做了什么、卡在哪
· 哪些规则改了
· 下次从哪一步接着走
→
B6
开工：读名片回到现场
· 3 秒进入状态
· 不用重讲一遍背景
· 换个人接手也接得上
判据：当你发现自己在重复解释同一件事，就该 B5 了 —— 别硬聊，越聊越贵。
Notes: 4 分钟。让所有人现在就试一次 B5 归档，感受「关窗口不丢事」。
这是这套东西和「聊天式 AI」最大的差异点，值得多花一分钟。

## Slide 16
大概念 05 / 06
· 成本
05
流程是有成本的，
所以要看值不值
不是「有流程就比没流程好」，而是「这一次的返工成本，值不值得走流程」。 用错方向比不用更浪费：小改动走全程，人就会开始偷偷绕开流程。
Apex 工作流 · 内部培训
16 / 25
Notes: 3 分钟。这个概念让方案显得可信 —— 承认成本，才不是宗教。
一句话：流程不能消灭返工，只能把返工提前到便宜的时候。

## Slide 17
17
详情 · 成本 01/02
改多大，就走多远
用人话说
像出行：下楼买酱油骑车，跨省出差坐飞机 —— 没人会为买瓶酱油去机场。
Apex 工作流 · 内部培训
17 / 25
改动规模 | 走哪条 | 典型例子 | 耗时
1 个文件 / ≤ 20 行 | B2 快修 | 改文案、换颜色、调间距 | 5 分钟
单模块，不动表结构 | 1 → 3 → 4 → 7 | 列表加筛选、加一条校验 | 半天
动接口 / 表 / 跨服务 | 全流程 1 → 9 | 新增权限表、改返回结构 | 1 – 3 天
90% 的日常落在前两行。第三行的判据只有一条：会不会影响别人（前端、别的服务、线上数据）。
Notes: 4 分钟。现场举手：最近一周的改动，哪一行最多？
这页是「愿意用」的关键 —— 先降低门槛，再谈规范。

## Slide 18
18
详情 · 成本 02/02
有些时候，别用这套流程
用人话说
像急救：先止血，别先填病历。等活下来了，再补记录。
Apex 工作流 · 内部培训
18 / 25
一次性脚本
跑完就扔，没有下一个人维护
还在探索的原型
需求自己都没想清，先跑起来看
纯样式微调
改一个 CSS 值，走流程纯属自虐
只为演示的 demo
明天就要演，先出效果
流程的目的是减少返工，不是增加仪式。当流程成本 > 返工成本，就用 B2，或者干脆不用。
Notes: 3 分钟。这页是可信度的来源，别删。
可以自嘲：我自己写一次性脚本，也从来不跑流程。

## Slide 19
大概念 06 / 06
· 包工头
06
你是包工头，
不是许愿池
你负责发工序、验收、拍板；它负责干活、出证据、别自作主张。 把它当工人，你会得到可交付的结果；把它当许愿池，你只会得到「看起来像完成了」。
Apex 工作流 · 内部培训
19 / 25
Notes: 3 分钟。最后一个概念，讲的是「人怎么站位」。
对产品/测试同事尤其重要：他们不需要写代码，但需要会说这四句话。

## Slide 20
20
详情 · 包工头 01/02
把「帮我写」换掉，四句话就够
用人话说
像跟装修队说话：先出图、只改这面墙、为什么漏水、验收标准是什么。
Apex 工作流 · 内部培训
20 / 25
“
先别写代码，把方案和影响面说清楚。
省一次返工：先对齐再动手
“
只改这个文件，其他一律不动。
防顺手重构：改动面越小越安全
“
根因是什么？用白话讲，再给最小修法。
防瞎试：讲不清根因就是在猜
“
你说做完了 —— 证据是什么？
防自我认证：文件、门禁、verify
Notes: 4 分钟。这页是给不写代码的同事用的 —— 他们用这四句话，就能管住 AI。
建议现场让大家挑一句抄进便签。

## Slide 21
21
详情 · 包工头 02/02
五条红线，做了等于没走流程
用人话说
像工地安全帽：不戴不罚你，但出事的一定是你。
Apex 工作流 · 内部培训
21 / 25
01
不许手改状态看板
锚点一坏，verify / complete 全失效
02
不许跳过 verify 直接 complete
这是防你跳过验收的保护
03
不许用假数据让页面「看起来能跑」
唯一零容忍，会把问题推迟到上线
04
不许私自装新依赖
要装可以，但由人拍板
05
不许改了字段不更新文档
下次 AI 照旧文档写，你和它打架
Notes: 3 分钟。大字念完即可，别解释太多。
建议打印成 A4 贴工位。

## Slide 22
22
详情 · 落地 01/02
四个动作，构成一个工作日
用人话说
像打卡：上班开机、干活、卡住想清楚、收工存档 —— 不用记 16 篇 SOP。
Apex 工作流 · 内部培训
22 / 25
时机 | 你说 | 它做什么 | 为什么值
早上开工 | B6 | 读名片，恢复昨天现场 | 3 秒进状态
干活 | 3 / B3 / B2 | 编码 / 排错 / 小修 | 按改动大小选
卡住想不清 | 2 | 先出接口和影响面 | 比边写边想省一半
收工 / 换话题 | B5 | 压缩上下文，写交接卡 | 明天还能接上
建议：把 B5 / B6 设成输入法快捷短语，成本几乎为零。
Notes: 3 分钟。这页回答「怎么坚持下来」：把流程变成四个日常动作，而不是七步仪式。

## Slide 23
23
详情 · 落地 02/02
四周，从一条旁路开始
用人话说
像健身：第一周只练一个动作，别一上来就上大重量 —— 上大重量的人第三周就不来了。
Apex 工作流 · 内部培训
23 / 25
第 1 周
只用 B2 和 B3
· 零学习成本
· 小改直接说 B2
· 报错贴完整日志
第 2~3 周
一个需求走 1→3→4→7
· 跳过 2 和 6
· 重点是看见 LGTM
· 卡住就问，别硬走
第 2 月
加 [2] 契约冻结
· 接口先定死
· 集成跑真实数据
第 3 月
B1 老项目 + 复盘卡
· 先建地图再动刀
· 坑写成复盘卡
配套材料（有问题先看这四个）
README · BEGINNER_HANDBOOK · docs/playbooks/demo-scripts.md · workflow_guide.html
Notes: 3 分钟。落到「下周做什么」，不要停在「大家要重视」。
建议指定一个人当工作流值班人，第一周专答 B2/B3。

## Slide 24
24
带走 · 一页纸
贴显示器边上
用人话说
记不住 16 篇 SOP 没关系，记住这张卡就够开工。
Apex 工作流 · 内部培训
24 / 25
日常三连
开工 B6
干活 3 / B3 / B2
收工 B5
主链
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7
7 是唯一能标绿的出口
三条硬命令
board.py list
board.py verify "Task-XXX"
board.py complete --accept
五个不许
不改状态看板
不跳过 verify
不写死假数据
不私装依赖
不改字段不改文档
Apex 工作流 · 内部培训
24 / 25
Notes: 1 分钟。这页单独导成 A4 发群里。

## Slide 25
接下来 24 小时
今天只做一件事：
先把它当包工头，而不是许愿池。
01
明天开工第一句，发 B6
看它能不能 3 秒接上昨天的现场
02
找一个 ≤ 20 行的改动，用 B2 走一遍
感受「改完就完」是什么效率
03
下次它说「做完了」，问它证据
文件 / 门禁 / verify 三样
有问题先看这四个
README.md
BEGINNER_HANDBOOK.md
docs/playbooks/
workflow_guide.html
16 篇 SOP 在 .ai/sop/ 日常只读命中的那一篇
谢谢 · 现在可以开始问「我们组怎么用」了
Apex 工作流 · 内部培训
25 / 25
Notes: 最后 6 分钟：Q&A。三个动作任选一个承诺即可，不要要求全做。